ARKANE AI · قسم الأبحاث

LCA · النموذج الأوّلي القابل للتطبيق

LCA · MVP

المواصفات التقنية وخطة التنفيذ

بنية السياق السائل — إصدار عربي أصلي

خطة تنفيذ مرجعية على مقياس 350M ← 7B باراميتر

قسم أبحاث ARKANE AI

قسم الأبحاث في ARKANE AI  ·  2026

# 1. نطاق النموذج الأوّلي ومعايير النجاح

## 1.1  ما هو هذا النموذج الأوّلي

نموذج LCA الأوّلي هو تنفيذ مرجعي يعمل لبنية السياق السائل على مقياس 350M باراميتر، يكفي لـ (أ) إظهار الابتكارات المعمارية الجوهرية من البداية للنهاية، (ب) إنتاج نتائج تجريبية بدرجة منشورة، (ج) دعم فحص الفحص النافي للجهالة التقني من مختبرات ذكاء اصطناعي متطوّرة، (د) تثبيت أول وثائق إفصاح البراءة.

هو ليس عمداً نظاماً إنتاجياً. البنية التحتية للنشر بدرجة الإنتاج مخرج للمرحلة 2 مشروط بتجارب العملاء الأولية.

## 1.2  ما ليس هذا النموذج الأوّلي

- ليس نموذج أساس بحجم رائد. مقياس 350M مُختار للتكرار السريع، لا سقف القدرة.

- ليس منتجاً مصقولاً. أهداف جودة الهندسة هي قابلية إعادة الإنتاج بدرجة بحثية، لا موثوقية الإنتاج.

- ليس نموذجاً عربياً شاملاً. النموذج الأوّلي يُركّز على التحقّق المعماري؛ ضبط القدرة الأوسع للمرحلة 2.

- ليس نظاماً مُغلقاً. النموذج الأوّلي مُصمَّم ليكون شفّافاً تقنياً للفحص الخارجي.

## 1.3  معايير النجاح

النموذج الأوّلي ناجح إذا وفقط إذا تحقّقت كل المعايير التالية خلال 9 أشهر:

| العتبة | القياس | المعيار | # |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 0.08 إنتروبيا متبادلة | خسارة إعادة البناء على التجزئة الذهبية للعربية | MPE ثلاثي التدفّقات يعمل | 1 |
| ≥ 12× عند تدهور مقبول | نسبة الضغط عند < 2٪ فقد جودة لاحقة | ضغط الطبقة 1 يعمل | 2 |
| ≥ 95٪ من F1 الأساس | F1 الاسترجاع مقابل الانتباه المسطّح على سياق 64K | الاسترجاع الجيوديزي قابل للقياس | 3 |
| + 4 إلى + 8 نقاط فوق الأساس | درجة OALL المركّبة مقابل أساس بنفس الباراميتر | أداء معيار العربية | 4 |
| خفض 30٪+ مقابل الأساس | كلفة الخدمة لكل قطعة على مُدخَل عربي عند 64K | خفض كلفة الاستدلال | 5 |
| اجتياز إعادة تشغيل مستقلة | إعادة إنتاج التدريب من مستودع نظيف | قابلية إعادة الإنتاج | 6 |
| موافقة المراجعة الداخلية | وثيقة معمارية، وصفة تدريب، مجموعة تقييم منشورة | التوثيق | 7 |

# 2. بنية التنفيذ

## 2.1  مكدّس الطبقات

مكدّس LCA الكامل مُهيكَل في ثمانية وحدات. كل واحدة قابلة للاختبار باستقلالية ولها واجهات مُعرَّفة بوضوح.

| الحالة عند نهاية النموذج الأوّلي | تبعيات خارجية | الغرض | الوحدة |
| --- | --- | --- | --- |
| تعمل بدقّة 96٪+ | Farasa, CAMeL Tools | تحليل جذر/وزن | arabic_morph |
| مُدرَّبة ومُتحقَّق منها | PyTorch 2.4+ | تضمينات ثلاثية التدفّقات | mpe |
| مُعدَّلة بوعي التدفّق | Flash Attention 3 | كتل انتباه مُعدَّلة | transformer_core |
| تعمل على سياق 64K | FAISS, مفهرس مخصّص | تخزين منحنى ثلاثي الطبقات | mrcm |
| تعمل، توسّع دون خطي | NetworkX, CUDA مخصّص | مُشغّل الاسترجاع الجيوديزي | gro |
| مُدرَّبة عدائياً | PyTorch RL utilities | متحكّم ضغط تكيّفي | acc |
| جاهزة للنشر أحادي العقدة | TRT-LLM, نوى مخصّصة | وقت تشغيل الاستدلال | lca_serve |
| كل المعايير الـ 7 مُقاسة | LM-Eval-Harness, مخصّص | حِزَام معايير | eval |

# 3. مواصفات الخوارزميات الجوهرية

يُقدّم هذا القسم مواصفات خوارزمية ملموسة للمكوّنات المبتكرة الأربعة. هذه المواصفات كافية لفريق هندسة مستقل لتنفيذها؛ هي أيضاً كافية للفحص النافي للجهالة التقني للتحقّق من المطالبات المعمارية.

## 3.1  المُرمِّز الصرفي القبلي

MPE يُنتج ثلاثة تدفّقات تضمين متوازية. كل قطعة مُدخَلة تُجزَّأ أولاً إلى جذرها ووزنها وشكلها السطحي. المكوّنات الثلاثة تُضمَّن في متّجهات كثيفة منفصلة، تُحافَظ عليها عبر النموذج بدلاً من دمجها عند المُدخَل.

### خوارزمية التجزئة

INPUT: token sequence T
OUTPUT: streams (R, W, S) of equal length
FOR each token t in T:
    IF is_arabic(t):
        (root, pattern, surface) = morph_analyze(t)
    ELSE:
        root = lemma(t)
        pattern = affix_signature(t)
        surface = t
    R.append(embed_root(root))
    W.append(embed_pattern(pattern))
    S.append(embed_surface(surface))

### خسارة التدريب

MPE مُدرَّب بشكل مشترك مع بقية النموذج لكنه مُهيَّأ من محلّل صرفي عربي مُدرَّب مسبقاً (Farasa أو CAMeL Tools) لتقديم انحياز استقرائي قوي. خسارة إعادة البناء على المعيار الذهبي توفّر إشارة إشراف مساعدة:

L_mpe = α · L_lm + β · L_reconstruct + γ · L_segment

## 3.2  منحنى السياق متعدّد الدقّات

MRCM يحافظ على ثلاث طبقات من تمثيلات السياق المتطوّرة بشكل ديناميكي مع تدفّق القطع.

الطبقة 0 (السطح) هي ذاكرة تخزين مؤقّت KV قياسية لآخر N قطعة. تُكتَب وتُقرَأ بدقّة كاملة. عندما تتجاوز هذه الذاكرة طاقتها، تُرحَّل أقدم القطع إلى الطبقة 1 وفق سياسة الترحيل المُتعلَّمة.

### خوارزمية الترحيل

INPUT: tier-0 buffer at capacity
OUTPUT: demoted clusters in tier-1
WHILE tier-0 over capacity:
    candidates = oldest_K_tokens(tier-0)
    scores = demote_policy(candidates, current_query)
    selected = top_k_by_score(scores)
    cluster = compress(selected)
    tier-1.insert(cluster)
    tier-2.update_graph(cluster)
    tier-0.remove(selected)

## 3.3  مُشغِّل الاسترجاع الجيوديزي

GRO يحلّ مشكلة أقصر مسار مقيّدة على الرسم البياني الطوبولوجي G = (V, E)، حيث V مجموعة عناقيد الطبقة 1 وأوزان الحواف تُرمّز عكس التشابه الدلالي. القيد هو ميزانية فك ضغط إجمالية B (بـ FLOPs) تحدّ من حوسبة كل استعلام.

### خوارزمية المسار

INPUT: query q, graph G, budget B
OUTPUT: expanded clusters E
anchor = project_to_manifold(q)
path = []
spent = 0
frontier = [anchor]
WHILE spent < B AND frontier not empty:
    next = argmin_cost(frontier, q)
    IF cost(next) + spent <= B:
        cluster = decompress(next)
        path.append(cluster)
        spent += cost(next)
        frontier.expand(neighbors(next))
RETURN path

## 3.4  متحكّم الضغط التكيّفي

ACC شبكة سياسة صغيرة (50M باراميتر تقريباً) تُنتج معامل ضغط لكل قطعة. مُدرَّبة عدائياً ضد خسارة إعادة بناء: القطع التي لا يمكن للنموذج إعادة بنائها من شكلها المضغوط تتلقى إشارة عقوبة تزيد ميزانية ضغطها المخصّصة على خطوات التدريب اللاحقة.

### هدف التدريب

L_acc = E[|reconstruct(compress(x, π(x))) - x|²]
         - λ · H(π)
         + μ · max(0, mean(π) - budget)

حيث π هي سياسة الضغط، H هي الإنتروبيا (للاستكشاف)، و budget هي ميزانية الضغط العالمية.

# 4. وصفة التدريب

## 4.1  ركيزة البيانات

بيانات تدريب نموذج LCA الأوّلي مُهيكَلة في ثلاث ركائز:

- بيانات عربية عامة. Common Crawl العربي بعد التنظيف، ويكيبيديا العربية الكاملة، الكتب العربية المنشورة بترخيص، مقالات الأخبار العربية بترخيص. إجمالي 180–220 مليار قطعة.

- الذهب الصرفي. تجزئات Farasa + CAMeL Tools + التعليقات القرآنية + شجرة جامعة بنسلفانيا العربية. للإشراف على MPE.

- بيانات معايرة. AraBench، Arabic-MMLU، OALL، مجموعات السياق الطويل المخصّصة (RULER العربي، Needle-in-Haystack).

## 4.2  جدول التدريب

| الهدف | حوسبة (H100 ساعة) | قطع | مرحلة |
| --- | --- | --- | --- |
| تعلّم MPE المُعزَل | 8K | 10B | 1. تهيئة MPE |
| تعلّم اللغة العامة | 80K | 120B | 2. تدريب مسبق للنواة |
| دمج الذاكرة + GRO | 40K | 60B | 3. ضبط دقيق على المنحنى |
| تعلّم سياسة الضغط | 16K | — | 4. تدريب ACC العدائي |
| محاذاة المهام النهائية | 12K | 20B | 5. ضبط معيار |

## 4.3  ميزانية الحوسبة

الإجمالي: ≈ 156 ألف ساعة H100 مكافئ، أو حوالي 8.5 GPU-سنة على عقدة 64 GPU. عند 4 $/ساعة (الأسعار المرجعية لمزوّدي السحابة)، إجمالي تكلفة الحوسبة 624 ألف دولار. مع تخصيص 30٪ للتجارب والإجهاضات، إجمالي ميزانية الحوسبة للمرحلة 1: 810 ألف دولار.

# 5. حِزَام التقييم

## 5.1  المعايير الأساسية

- OALL (Open Arabic LLM Leaderboard): المعيار الموحّد للأداء العربي. هدف: + 4 إلى + 8 نقاط فوق نموذج أساس بنفس الباراميتر.

- Arabic-MMLU: قدرة استدلال متعدّدة المجالات. هدف: على الأقل ضمن أعلى 3 لنماذج بنفس الحجم.

- RULER العربي (مخصّص): اختبارات استرجاع السياق الطويل. هدف: > 90٪ دقّة على سياق 32K.

- Needle-in-Haystack العربي: مهام استرجاع نقطية مع مشتّتات. هدف: > 85٪ على سياق 64K.

## 5.2  مقاييس الكفاءة

- FLOPs لكل قطعة مُولَّدة عند طول سياق متغيّر (8K، 16K، 32K، 64K).

- زمن الاستجابة لأول قطعة على إعداد عقدة A100/H100 قياسية.

- استخدام الذاكرة (HBM) مقابل طول السياق.

- كلفة الخدمة لكل ألف قطعة عند سيناريوهات حجم دفعة متعدّدة.

## 5.3  دراسات الإزالة

لتأسيس مساهمة كل مكوّن معماري، تُجرى الإزالات التالية:

- إزالة MPE: استبدال التضمينات ثلاثية التدفّقات بتضمين دفق واحد قياسي.

- إزالة الطبقة 2 (الطوبولوجيا): استرجاع تسلسلي بدلاً من الجيوديزي.

- إزالة ACC: نسبة ضغط ثابتة عبر كل القطع.

- إزالة فصل التدفّقات: دمج الجذر/الوزن/السطح عند المُدخَل.

# 6. خطة الهندسة

## 6.1  مكدّس البنية التحتية

- التدريب: PyTorch 2.4 + DeepSpeed / FSDP على عقدة 64 × H100.

- التخزين: NVMe محلي للنقاط المرجعية، S3-compatible للحفظ طويل الأمد.

- التنسيق: Kubernetes + Slurm لإدارة المهام.

- المراقبة: WandB + Prometheus + Grafana.

- CI/CD: GitHub Actions + اختبارات pytest + تشغيل تدريب عيّنة على كل PR رئيسي.

## 6.2  مكدّس الاستدلال

- الخدمة: TensorRT-LLM + نوى CUDA مخصّصة لـ GRO.

- الدفعات الديناميكية: مخصّص للتعامل مع طبقات MRCM متعدّدة الدقّات.

- API: REST + gRPC؛ متوافق مع OpenAI Chat Completions.

- النشر: Helm chart للنشر السحابي السيادي.

## 6.3  معالم التسليم

| الشهر | المعلم |
| --- | --- |
| M2 | بنية تحتية للتدريب جاهزة، MPE الأوّلي يعمل |
| M3 | أول نقطة مرجعية 350M مُدرَّبة، إيداع براءة مبدئية |
| M4 | GRO يعمل، أول قياسات استرجاع جيوديزي |
| M5 | ACC مُدمَج، تدريب عدائي مستقرّ |
| M6 | كل المعايير الـ 7 للنجاح مُقاسة، توسّع 1.3B |
| M7 | أول منشور مُقدَّم، lca_serve عاملاً |
| M8 | توسّع 7B، تحضير PCT الكامل |
| M9 | إصدار معاينة بحثية مفتوحة المصدر، حُزْمة فحص نافٍ للجهالة جاهزة |

# 7. قابلية إعادة الإنتاج والامتثال

## 7.1  معيار قابلية إعادة الإنتاج

كل تدريب يجب أن يكون قابلاً لإعادة الإنتاج تماماً من مستودع نظيف. هذا يعني:

- كل التكوينات (نموذج، تدريب، بيانات) في YAML مُتحكَّم بها بالإصدار.

- بذور عشوائية ثابتة على كل مستويات إطار العمل.

- استخدام مُحدّد لـ CUDA (deterministic ops where available).

- سجلّ كامل لإصدارات المكتبات في requirements.lock.

- اختبارات إعادة إنتاج تلقائية: تشغيل صغير على كل دمج رئيسي.

## 7.2  الامتثال للفحص النافي للجهالة

النموذج الأوّلي مُصمَّم ليجتاز فحصاً تقنياً نافياً للجهالة من المختبرات الرائدة. يعني هذا:

- كل المطالبات في الأوراق والبراءات قابلة للتحقّق من المستودع.

- الكود نظيف، موثَّق، يتبع أنماط PyTorch القياسية.

- لا تبعيات IP خارجية غير مُرخَّصة.

- معايير وإزالات قابلة لإعادة الإنتاج بشكل مستقل.

# 8. مخاطر النموذج الأوّلي والمعالجات

## 8.1  المخاطر التقنية

### جودة MPE كعنق زجاجة

إذا فشلت Farasa وCAMeL Tools في تجاوز سقف الدقّة 93٪، فإن MPE المُتعلَّم وحده قد لا يصل إلى المطلوب. المعالجة: تطوير وحدة تجزئة مُتعلَّمة كاملة كنسخة احتياطية، مُدرَّبة على معيار صرفي عربي ذهبي منتقى.

### استقرار التدريب العدائي لـ ACC

التدريب العدائي معروف بعدم الاستقرار. المعالجة: استخدام تنظيم gradient penalty، جدولة دقيقة لمعامل الخصم، نقاط مرجعية متعدّدة + اختيار أفضل نموذج.

### توسّع GRO إلى الرسوم البيانية الطوبولوجية الكبيرة

مع نمو طول السياق، يمكن أن تنمو الطبقة الطوبولوجية كبيرة، مما يجعل حساب أقصر مسار مكلفاً. المعالجة: تجميع الرسم البياني الهرمي (k-means وقت الإدراج) يحدّ من حجم الرسم؛ خوارزميات أقصر مسار تقريبية (توجيه المعالم) تُقدّم تعقيد استعلام دون خطي.

## 8.2  مخاطر التنفيذ

### توفّر الحوسبة

64 × H100 ليست متاحة بسهولة على نطاق سحابي تجاري بأسعار قابلة للتحمّل في 2026. المعالجة: شراكة مبكّرة مع مزوّدي السحابة الإقليميين لضمان السعة المخصّصة.

### توظيف فريق صغير

النموذج الأوّلي يتطلّب 5–7 مهندسين/باحثين عاليي المهارة. توظيف العربية-NLP خصوصاً تنافسي. المعالجة: شراكات أكاديمية مع جامعات الأبحاث الإقليمية للوصول إلى المواهب؛ نموذج توظيف موزّع (السعودية أساسي، الإمارات/مصر/الأردن ثانوي).

ملخّص النموذج الأوّلي نموذج LCA الأوّلي مُصمَّم ليكون أصغر تنفيذ مرجعي يُثبت كل المطالبات المعمارية تجريبياً. الجدول الزمني 9 أشهر، الميزانية 810 ألف دولار للحوسبة، والمعايير السبعة للنجاح كلها موضوعية وقابلة للقياس. النجاح هنا يفتح المرحلة 2: تجارب تجارية مدفوعة + توسعة إلى 13B باراميتر + إيداع PCT كامل.

— نهاية الوثيقة —

ARKANE AI  ·  سرّي  ·  2026